회의록

2026-04-22(수)

1차 학습 및 테스트 완료

- 정확도 테스트 val셋 기반 97%

- 이미지 넣어봤을 때 정상적으로 바운딩 박스 나옴

- 영상 넣어봤을 때 박스쳐진 결과영상 나옴

- 아직 영상 업로드 기능이 구현이 안돼서 테스트코드로만 테스트 가능

Detect만 가능해서 모든 프레임 탐지 개체수 총합이 결과로 나오는 문제

- Tracking 방식을 이용해야 하는데 변경해야 하는 건지 추가해야 하는 건지 멘토님께 질문드리기

- Tracking으로 해서 변경 및 테스트 진행하고 영상 업로드 기능과 붙이기

프론트엔드 페이지별 기능 정리 및 기능에 필요한 API 정리

- 페이지/기능 단위 API 명세서 주말까지 작성